项目部工程管理需求报告

本项目主旨在于通过APP的利用，进行项目部精细化管理，提升项目部施工安全、材料可控、资料准确性和人员工效；是金卓建设全面预算管理的一环。同时通过APP与合作项目的分包单位进行管理互动，提升金卓项目部的整体管理水平，提高项目甲方的满意度。

- 安全与考勤管理

目的旨在形成有效的班组安全管理系统，以班前早会为考勤的硬性条件，通过日常、持续的安全知识的学习，提升一线施工人员安全意识和安全能力；同时利用此APP联动远程安全监控系统，做到高风险作业全过程管控。

业务描述：

- 班前早会中高风险作业交底，班组长按照金卓建设标准的作业安全要求进行宣贯。

- 只有参与班前早会的一线施工人员才计考勤，通过APP的考勤记录进行工资结算。

- 存在高风险作业的工作，必须按要求使用球机视频进行作业监控。

- 项目经理每日进行确认。

- 进度与工效管理

目的旨在根据工程项目的工期要求，动态调整每日人员安排，以期按时完工。同时也可通过本APP，对工程现场施工人员的安排进行评核、反馈，减少窝工、烂工的情况提升项目部的工效。

业务描述：

- 班组长早会前每日进行现场施工人数登记。

- 班组长离场前每日进行施工进度登记。

- 项目经理根据工程进展情况每日进行确认，统筹各项工程工作安排。

- 材料和设备管理

目的旨在记录从项目部二级库领料至现场的材料数量、工程完工后退料情况，同时进行施工现场的设备租赁、乙供材采购数量登记，评核项目部单项工程的用料符合度。通过日常的材料和设备管控，降低材料遗失的情况，提升设备效能。

业务描述：

- 班组长每日登记自项目部二级仓库领用至工程现场的材料数量。

- 班组长每日登记施工现场设备租赁台班（吊车、挖机、高空作业车等）。

- 班组长每日登记现场采买材料的数量（沙石、水泥、钢材、气体等）。

- 工程项目完工后，班组长登记退回项目部二级仓的材料（含现场采买材料）。

- 项目经理每日进行确认，工程完工后安排资料员对实际材料使用和领用（采买）材料进行核准，确保材料和设备使用合理。

- 现场记录和竣工资料管理

目的旨在通过日常施工记录，避免工程量漏记、多记，确保工程竣工资料的准确性，同时通过班组长与资料员的共享、互助平台，提升资料编制工效，及时进行竣工资料、结算提交。

业务描述：

- 班组长每日登记现场施工记录（按竣工资料要求表格，准确记录高度、深度、宽度、长度等数据）。

- 资料员每日进行工程现场施工记录提取，整理完善后提交监理、甲方签字确认。

- 班组长根据APP中施工图，每日进行完成量草图绘制，出现变更准确标明（特别是隐蔽工程）。

- 工程项目完工，资料员提取现场草图，进行竣工图绘制（必要时现场确认）。

- 项目经理每日进行确认，工程完工后安排资料员对实际材料使用和领用（采买）材料进行核准，确保材料使用合理。

- 项目经理通过工程完工日期确认，进行竣工资料提交倒计时管理，对资料员进行考核。